ОТЧЕТ

об исполнении федеральной целевой программы

«КУЛЬТУРА  РОССИИ» на 2006-2010 гг.

за 2007 год

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Исполнитель мероприятий |  |  | Лимит финансирования 2007 г., тыс. руб. |  | Направлено на реализацию мероприятия в 2007 г., тыс. руб. |  | Основные виды и физические объемы работ | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Обл. бюджет | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Федер. бюджет |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| I. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонтно-реставрационные, противоаварийные, консервационные работы на памятниках истории и культуры федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Научно-проектные работы на памятнике истории и культуры фед значения "Здание коммерческого училища", 1915-1916 гг. по ул. Партизанская, 8 |  | Министерство культуры Омской области |  |  |  |  |  |  |  | Работа по государственному контракту № 07-10/3-2445 от 27.06.07 года по разработке научно-проектной документации для реставрации недвижимого памятника истории и культуры – Здание коммерческого училища 1915-1916 гг., г. Омск, ул. Партизанская, д. 8 выполнена ООО «Русская Реставрация» в полном объеме (акт сдачи-приемки № 10/2445Ф от 22.11.2007 г.). |  |
| 3. Реставрация и консервация музейных предметов, входящих в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реставрация музейных предметов из собрания Омского областного музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля |  | ГУК Омской области «Омский областной музей изобразительных искусств им. М.А.Врубеля» |  |  | 75,4 | 150,0 | 75,4 (внебюджет- 7,5) | 142,5 |  | Выполнены работы по фотофиксации произведений Н.Н.Гриценко, В.А. Котарбинского, изготовлена багетная рама, укреплен красочный слой, устранена коробленость холста, произведена дублировка кромок методом наложения и заделка кромок. Изготовлен экспозиционный подрамник |  |
| III. Адресная поддержка профессионального искусства, литературы и творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Приобретение прав на постановку и исполнение драматических и музыкальных произведений отечественных художников, драматургов и композиторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | «Лаборатория современной драматургии, режиссуры и театральной журналистики Сибири, Урала и Дальнего Востока» |  | ГУК Омской области «Омский академический театр драмы» |  |  |  |  |  |  |  | В рамках мероприятия «Лаборатория современной драматургии, режиссуры и театральной журналистики Сибири, Урала и Дальнего Востока» проведен конкурс пьес 2007 года и подведен итог конкурса пьес 2006 года, подготовлена и проведена летняя сессия Лаборатории, создан сайт Лаборатории современной драматургии. Зрителям (600 чел.) было представлено 10 эскизных постановок пьес авторов – участников лаборатории. Пьесы представляли артисты Омского академического театра драмы и артисты московских театров. |
| V. Обеспечение культурного обмена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Проведение всероссийских и международных фестивалей и выставок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Международный фестиваль «Молодые театры России» |  | ГУК Омской области «Омский государственный камерный театр «Пятый театр» | 7009,4 |  | 00,0 | 7009,4 | 200,0 | Организация и проведение мероприятий в рамках IV Международного фестиваля «Молодые театры России» |  | В рамках фестиваля с 26 по 31 октября 2007 года состоялся ряд мероприятий: - показ 17 спектаклей, представленных 13 театрами; - показ 4 художественных фильмов в программе «Современный кинематограф Болгарии»; - показ 4 документальных фильмов в программе «Кинотеатр.doc»; - концерт народной артистки РФ Светланы Крючковой; -2 мастер-класса по актерскому мастерству ведущих театральных и кино-режиссеров Кшиштофа Занусси и Петара Стойчева; 2 пресс-конференции. В программе фестиваля приняли участие 241 человек в составе коллективов театров, театральные критики, журналисты ведущих театральных изданий, руководители мастер-классов (15 гостей) и 26 аккредитованных журналистов. Количество зрителей 4220 человек (62% студенты высших и средних специальных учебных заведений). |
| VII. Поддержка отечественных производителей культурных благ и их продвижение на мировой рынок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. Реализация мер, направленных на поддержку российского кинематографа в прокате (проведение мероприятий по пропаганде отечественного кино, частичное тиражирование фильмокопий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной кинопроект «Дети-экран-культура» |  | ГУК Омской области «Киновидеоцентр» | 215,0 |  | 200,0 | 215,0 | 200,0 | В рамках фестиваля «Мы родом из детства» было проведено 21 киномероприятие с показом кинофильмов «Потапов к доске!», «Гора самоцветов-2», |  | Киномероприятия посмотрели 2325 зрителей |